## Slide 1
RÉALISEZ LE CADRAGE D’UN PROJET IA
Machine Learning Engineer - Projet N°9

## Slide 2
SOMMAIRE
Objectifs du projet et gains attendus
1
Ressources humaines, techniques et financières
2
La méthode agile
3
Organisation et planning
4
Enjeux légaux et éthiques
5
Mitigation des risques
6
Conclusion et perspectives
7

## Slide 3
OBJECTIFS DU PROJET ET GAINS ATTENDUS
1

## Slide 4
5
4
3
2
1
6
7
OBJECTIFS DU PROJET
OBJECTIFS
MOYENS
Augmenter les ventes
Réputation de l’entreprise
Recruter des clients
Minimiser les risques
Suggestions de produits
Création
d’un nouveau canal
Application innovante
Cadrage du projet

## Slide 5
5
4
3
2
1
6
7
LE CONCEPT
Application mobile
Recommandations produits
Achats In-App
Reconnaissance de vêtement
Recommandations automatiques
Essayage virtuel

## Slide 6
5
4
3
2
1
6
7
GAINS ATTENDUS
Augmentation des ventes
Nouveaux clients
Entreprise innovante
Rapidement rentable
1 030 093 €
sur 2 ans

## Slide 7
RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
2

## Slide 8
5
4
3
1
6
7
2
RESSOURCES HUMAINES
25 jours
Développeur
35 jours
Data Scientist
Presta IA
25 jours
Graphiste
5 jours
UX Designer
10 jours
Charge totale :
100 jours

## Slide 9
5
4
3
1
6
7
2
RESSOURCES TECHNIQUES
Entraînement du modèle
Chargements et prédictions
Stockage des images

## Slide 10
5
4
3
1
6
7
2
RESSOURCES MARKETING
Campagne de lancement
Campagne mensuelle
MARKETING
Influenceurs
Display
Display

## Slide 11
5
4
3
1
6
7
2
RESSOURCES FINANCIÈRES

## Slide 12
Total
5
4
3
1
6
7
2
RESSOURCES FINANCIÈRES
Budget
Développement : 42 750 €
Infra (initial) : 11 225,10 €
Infra (mensuel) : 1 925,10 €
Maintenance (15%) : 8 096,27 €
Marketing (initial) : 30 000 €
Marketing (mensuel) : 3 000 €
Initial : 84 650 €
Mensuel : 5 600 €

## Slide 13
LA MÉTHODE AGILE
3

## Slide 14
5
4
2
1
6
7
3
LA MÉTHODE AGILE
AGILE
Respect des délais
Flexibilité, adaptation
Envois fréquents des livrables
Coopération, communication
Monitoring
Privilégier la simplicité
SCRUM
Cadre structuré
Product Owner
Scrum Master
Product Backlog
Sprints
Points réguliers

## Slide 15
5
4
2
1
6
7
3
LA MÉTHODE AGILE SCRUM
SPRINT
Daily stand-up
Pilotage et replanification
Point planification
Point revue
Point rétrospective
User story
User story
User story
User story

## Slide 16
ORGANISATION
ET PLANNING
4

## Slide 17
5
3
2
1
6
7
4
ORGANISATION
Scrum Master
Data Scientist
Presta IA
Graphiste
UX Designer
Product Owner
Développeur

## Slide 18
Data Scientist
Presta IA
Graphiste
UX Designer
Développeur
5
3
2
1
6
7
4
PLANNING
SPRINT 1
Point planification
6 User Stories
Daily stand-up
Point revue
Point rétrospective
27 JOURS
Développeur
SPRINT 2
Point planification
7 User Stories
Daily stand-up
Point revue
Point rétrospective
19 JOURS
Data Scientist
Développeur
SPRINT 3
Point planification
7 User Stories
Daily stand-up
Point revue
Point rétrospective
12 JOURS
20 User Stories - 58 JOURS

## Slide 19
5
3
2
1
6
7
4
PLANNING
JOURS
USER STORIES
Interface et
création du modèle
1
Tunnel d’achat et gestion des données
2
Affinage et configuration
3

## Slide 20
ENJEUX LÉGAUX ET ÉTHIQUES
5

## Slide 21
4
3
2
1
6
7
5
ENJEUX LÉGAUX : RGPD
ÊTRE
TRANSPARENT
DROIT D’ACCÈS AUX DONNÉES
FIXER DES DURÉES DE CONSERVATION
UNIQUEMENT LES DONNÉES NÉCESSAIRES
DÉMARCHE CONTINUE
SÉCURISER LES DONNÉES
DONNÉES
PERSONNELLES
UE

## Slide 22
TRAITEMENTS
DES DONNÉES
4
3
2
1
6
7
5
ENJEUX LÉGAUX : CNIL
ANALYSE PHOTO ET RECOMMANDATION VÊTEMENT
ESSAYAGE VIRTUEL
DU VÊTEMENT
RECOMMANDATIONS EN FONCTION DES PRÉFÉRENCES
RECOMMANDATIONS EN FONCTION DES NOTES

## Slide 23
4
3
2
1
6
7
5
ENJEUX ÉTHIQUES
BIAIS LIÉ À LA MORPHOLOGIE ?
BIAIS LIÉ AU GENRE ?
BIAIS LIÉ À L’ETHNIE ?

## Slide 24
MITIGATION
DES RISQUES
6

## Slide 25
5
4
3
2
1
7
6
MITIGATION DES RISQUES
IMPACT
PROBABILITÉ
10 RISQUES IDENTIFIÉS
CRITICITÉ
=
×
:
CRITICITÉ

## Slide 26
5
4
3
2
1
7
6
MITIGATION DES RISQUES
Tests rigoureux
Bêta-test fermé
Plan de communication
Contrat de maintenance
Données d’entraînement
BIAIS DU MODÈLE
BAD BUZZ, POLÉMIQUES
RÉPUTATION ENTREPRISE
ATTRITION
BAISSE DU CA
COÛT DES CORRECTIFS
CRITICITÉ : 9
Démarche continue
Validation
par le DPO
MANQUEMENTS RGPD
CONDAMNATIONS, AMENDES
RÉPUTATION ENTREPRISE
INTERRUPTION DU SERVICE
BAISSE DU CA
COÛT DES CORRECTIFS
CRITICITÉ : 6
Inclure de la nouveauté
Plaisir du client
Inclure de la découverte
DÉCOUVERTE RÉDUITE
FAIBLE TAUX DE CONVERSION
CA EN DESSOUS DES PRÉVISIONS
RENTABILITÉ PLUS LOINTAINE
ATTRITION
COÛT DES CORRECTIFS
CRITICITÉ : 6

## Slide 27
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
7

## Slide 28
5
4
3
2
1
6
7
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
CONCLUSION
PERSPECTIVES
Application rentable rapidement
Projet a été cadré
Recrutement
de clients, réputation
Les risques sont anticipés
Étude
étendue des risques
Nouvelles fonctionnalités
Création d’un produit B2B
Autre univers,
produit

## Slide 29
MERCI !

## Slide 30
ANNEXE 1 : BACKLOG DU PROJET – PARTIE 1
Minimum Viable Product : +

## Slide 31
ANNEXE 2 : BACKLOG DU PROJET – PARTIE 2
Minimum Viable Product : +

## Slide 32
CADRAGE
INFRASTRUCTURE
DÉVELOPPEMENT
ANNEXE 3 : RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Développeur
Data Scientist
Presta IA
Graphiste
UX Designer
58 jours
APPLICATION INNOVANTE
Achats In-App
Reconnaissance de vêtement
Recommandations automatiques
Essayage virtuel
OBJECTIFS
Augmenter les ventes
Recruter des clients
Image d’entreprise moderne
Rentabilité rapide
RENTABILITÉ
Rentable en 8 mois
1 030 093 €
sur 2 ans
3 sprints
Interface et création du modèle
1
Tunnel d’achat, gestion des données
2
Affinage et configuration
3
Mitigation des risques
Chiffrage
Agile Scrum
OK
OK
OK
OK
OK
32